KLASA: 363-05/25-01/1

URBROJ: 2196-9-02-26-5

Borovo, 12. svibnja 2026.

Na temelju čl. 67. st. 1.  Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine br. 68/18,110/18, 32/20 i 145/24),  čl. 44. Statuta Općine Borovo (Službeni glasnik Općine Borovo 02/21 i 9/23)  te čl. 73. Poslovnika (Službeni glasnik Općine Borovo 05/21) Općinsko vijeće Općine Borovo na 7. redovnoj sjednici održanoj dana 12.05.2026 god. donosi

II. IZMJENAMA I DOPUNAMA PROGRAMA

GRAĐENJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE  ZA 2026 god.

I	Točka I.  Programa građenja  komunalne infrastrukture (u dalјnjem tekstu: Program) na području Općine Borovo za 2026 god. (Službeni glasnik 1/26) mijenja se i glasi:

| Naziv | Izvorni plan | Tekući plan | Izvori financiranja | Napomena |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Šetališna zona Trg palih boraca | 300.000,00 |  | Državni proračun |  |
| Izgradnja parkinga kod Mjesnog groblјa | 50.000,00 |  | Komunalna naknada | Kupovina zemljišta 20.000,00 Izgradnja 30.000,00 |
| Izgradnja cesta – | 70.000,00 | 37.400,00 | Ministarstvo regionalnog razvoja | Proj. i izgradnja poduzetnička zona |
| Spomen obilježja na Mjesnom groblju | 30.000,00 |  | Opći prihodi i primici | Projektna dok. izgradnja |
| Parkiralište B. Radičevića | 70.000,00 |  | Opći prihodi i primici | Projektna dokumentacija i geodetska podloga i izgradnja |
| Parkiralište Glavna kbr. 4-20 | 4.000,00 |  | Opći prihodi i primici | Troškovi tehničkog pregleda |
| Parkiralište Glavna kbr. 42-46 | 50.000,00 | 63.000,00 | SNV 50.527,63 Opći prihodi i primici 12.472,37 | Projektna dokumentacija i geodetska podloga radovi |
| Izgradnja ceste odvojak Glavna 75-79 | 60.000,00 |  | Opći prihodi i primici | Projektna dokumentacija i izgradnja |
| Šetnica uz Dunav | 80.000,00 |  | Ministarstvo prostornog uređenja | Projektna dokumentacija, geodetska snimanja |

- Točka III.  Programa mijenja se i glasi:

“Programom se definiraju vrste i opseg poslova građenja komunalne infrastrukture, te izvori iz kojih potječu financijska sredstava za provođenje Programa, kako slijedi:

- Izgradnja parking prostora definiranih u t. I. ovoga Programa -sredstva opći prihodi općinskog proračuna; parkiralište u ul. Glavnoj krb. 4 do 20 sredstva se planiraju radi podmirenja troškova tehničkog pregleda,

- Izgradnja parkirališta za osobne automobile u ul. Glavnoj od kbr. 42 do 46

- Izgradnja cesta– sredstva Ministarstva za regionalni razvoj,

- Šetalište Trg palih boraca-sredstva državnog prortačuna

- šetnica uz Dunav – sredstva Minsitarstva prostornog uređenjea.

Predmetnim programom  predviđa se izgradnja komunalne infrastrukture u 2026 god. u ukupnoj vrijednosti od 744.400,00 eur.

III.	Ostale odredbe Programa ne mijenjaju se niti se dopunjavaju.

IV.        Ove Izmjene Programa građenja komunalne infrastrukture stupaju na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku Općine Borovo.

PREDSJEDNIK

OPĆINSKOG VIJEĆA

Milan Poznanović